BÁO CÁO VỀ SPRINT ĐẦU TIÊN

**NHÓM 13 – Website đọc truyện tiểu thuyết**

# 1. Giới thiệu Sprint 1

Thời gian Sprint: 1 tuần, từ ngày 22/09/2024 đến 01/10/2024

Mục tiêu của Sprint: Hoàn thiện các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý truyện tiểu thuyết gồm đăng nhập, đăng ký, xem trang chủ, đổi mật khẩu, đăng xuất

Các thành viên tham gia:

* - Scrum Master: Nguyễn Thị Mỹ Linh
* - Product Owner: Dương Hào Minh
* - Developer: Trần Phúc Anh, Nguyễn Phước Nhân

# 2. Kết quả đạt được

Các nhiệm vụ (User Stories) đã hoàn thành trong Sprint:

1. 1. Đăng ký: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách nhập thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.
2. 2. Đăng nhập: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.
3. 3. Xem trang chủ: Hiển thị trang Home ngay khi vừa mới đăng nhập ( chỉ Frontend )
4. 4. Đổi mật khẩu : Cho phép người dùng có thể đổi mật khẩu nếu muốn thay đổi mật khẩu.
5. 5. Đăng xuất : Cho phép người dùng có thể đăng xuất tài khoản

Các điểm nổi bật trong quá trình thực hiện:

- Nhóm đã giao tiếp tốt và tuân thủ đúng thời gian họp hằng ngày (Daily Stand-up Meeting).

- Hoàn thành trước thời hạn đối với chức năng đăng ký và đăng nhập. đổi mật khẩu, đăng xuất

# 3. Những nhiệm vụ chưa hoàn thành

Các User Stories chưa hoàn thành:

1. Xem trang chủ: Chưa có dữ liệu từ Database để hiển thị các truyện tiểu thuyết lên trang chủ

# 4. Đánh giá Sprint

Điểm mạnh:

- Quy trình giao tiếp trong nhóm rất hiệu quả, các thành viên thường xuyên trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau.

- Các chức năng cơ bản đã được hoàn thành đúng thời hạn và có chất lượng khá ổn về cách thức hoạt động

Điểm yếu:

- Việc ước lượng thời gian chưa chính xác dẫn đến một số nhiệm vụ bị dồn vào cuối Sprint.

- Đội ngũ chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc thiết kế hệ thống phức tạp.

# 5. Cải tiến cho các Sprint sau

Đề xuất cải tiến quy trình làm việc:

- Cải tiến quy luật các chức năng đăng nhập và đăng ký

- Thực hiện việc ước lượng thời gian kỹ lưỡng hơn cho từng nhiệm vụ.

- Việc thiết kế FrontEnd cho các trang cần bắt mắt và sinh động hơn

# 6. Kết luận

Về Sprint đầu tiên thì nhóm cũng đã tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao như Đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu, đăng xuất, riêng xem trang chủ vẫn chưa có dữ liệu từ Database. Việc làm các chức năng trên cũng gặp một ít khó khăn một phần không thể phân bổ thời gian hợp lý, nhưng dù sao nhóm cũng đã hoàn thành trên 90% các chức năng của Sprint 1 để có thể tiếp tục làm các Sprint tiếp theo.